سند اولیه مانیتورینگ app های مجتمع

تحلیل و فرآیند پیاده سازی مانیتورینگ داخل سامانه های موجود

**نسخه 1**

**تهیه و تنظیم : داود حسن خانی**

**1401 تابستان**

# افراد حاضر در جلسه آقایان :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مشخصات |  |  | تاریخ |
| مهدی گلناری |  |  | خرداد 1401 |
| حمید بیات |  |  | خرداد 1401 |
| سید علی ساداتی |  |  | خرداد 1401 |
| فرشاد کاظمی |  |  | خرداد 1401 |
| داود حسن خانی |  |  | خرداد 1401 |

# افزودن Health Monitoring به سامانه :


طبق نیازمندی های اعلام شده مبنی بر پیاده سازی سامانه مانیتورینگ داخل سامانه های موجود قرار به افزودن افزونه های موجود است .

فاز اول :

* افزودن سورسه مانیتورینگ به core اصلی app های موجود و شروع فرآیند مربوطه
* برقراری ارتباط مناسب بین افزونه مانیتورینگ و application در حال اجرا

فاز دوم:

* مجتمع سازی دیتاهای فرستاده شده از سمت application مختلف و ذخیره سازی در قالب دیتاهای قابل ارائه سمت کلاینت و نهایتا ارسال به سمت سامانه اصلی health monitoring
* طراحی و پیاده سازی فرم های موجود و مورد نیاز سمت سامانه اصلی
* دیتا مدل موجود جهت افزودن به core اصلی هر کدام از app



فلو پیشنهادی توافقی در قالب موجود ارائه شد.

